## Slide 1
精煉决策版|排除高成本 Outposts 方案
企業基礎架構轉型戰略與
五年 TCO 决策
40 VMs移轉路徑：純地端、混合雲與純雲端端
之財務與架構深度剖析
基礎架構轉型專案團隊
2026戰略佈局評估
A) Notebook LM

## Slide 2
執行摘要：三條轉型路徑的五年財務底線
面對 VMware 授權成本暴增(VCF 訂關制)，我們針對現有40 VMs基礎架構進行了5年 TCO 深度評估，得出以下三條最佳轉型路徑：
架構三：純雲端AWS3 yrRI
財務成本最低。完全消除硬體Cap Ex與機房維運負
擔，但需克服Legacy OS(舊版作業系統)上雲的技術
NT$825萬 -16%
架構二：混合雲 PVE+PBS+AWSS3
最佳風險回報率。僅需增加極小成本(NT$40萬)，
即可為地端架構換取 AWSS3異地備援與零勒索軟體
NT$1,018萬
架構一：純地端 PVE+Ceph+PBS
掌控度最高。將高昂的 VMware 授權費轉換為開源
PVE 方案，但需承擔 NT$400萬的初期硬體資本支出
NT$978萬 Baseline
(Cap Ex)與後續維運人力。
A) Notebook LM

## Slide 3
專案範疇與工作負載盤點
128 vCPU/196 GBRAM
總運算資源需求
Virtual Machines (VMs)
5.66 TB
運行Legacy OS(舊版系統)
實際儲存空間需求(含3 TB備份)
包含 Win2000/XP/2003，RHEL4/6等已終止支摄系统。
評估基準：排除不具經濟效益的 AWSOutposts 架構(預估 TCO 高達 NT$5,080)，專注於最具財務合理性的三項方案

## Slide 4
架構一：純地端PVE+Ceph+PBS 5年 TCO：NT$978萬
完全掌握硬體與資料主權，穩定且低延遲的基礎架構
雲端層(Cloud Layer)
資料絕對主權
本地網路極低延遅(<1 ms)
中轉層(Transit Layer)
無雲端持續訂閱流量費
地端機房(On-Premises)
需投入 NT$400萬初期硬體
採購(Cap Ex)
需配置機房維運人力
3-Node PVE(Prox mox VE)叢集
1台 PBS
(Prox mox Backup Server)
5-6年後需面臨硬體汰換週期
Ceph HCI分散式储存(40 VMs)
本地備份
A) Notebook LM

## Slide 5
架構二：PVE+PBS+AWSS3混合雲 5年TCO: NT$1，018萬
(僅比純地端多4%)
以極小代價無縫接軌公有雲，打造零勒索風險的異地備援
AWS 公有雲
S3 Glacier
AWS S3 Standard ifeyle
(Lifecycle Rule)
實現異地災備
短期備份/快速存取
長期封存/低成本
(3-2-1份原則)
建置極度簡便
無需添購昂貴的 Outposs
中轉層(Transit Layer) HTTPS/L443無需 Outposts
設備或專線
地端機房(On-Premises)
仍未擺脫地端硬體生命週期
與維護負擔
1台 PBS
RTO (復原時間目標)較長
3-Node PVE(Prox mox VE)叢集
(Prox mox Backup Server)
(需從雲端下載還原)
Ceph HCI分散式储存(40 VMs)
本地備份
A) Notebook LM

## Slide 6
架構三：純雲端AWS3 yrRI(台北區域)
5年 TCO：NT$825萬
(比純地端省16%)
消除硬體資產包袱，實現最具財務效率的敏捷營運
Reserved
taces
(55%)
財務成本最低(省16%)
AWS 公有雲
將Cap Ex完全轉為 OpEx
EBSgp3
(AWS Cloud Layer)
釋放地端維運人力
隨需彈性擴充無硬體上限
EC2 VM群组
(40 VMs按負载分群)
S3 Backup
逻移初期需投入一次性工
一次性遷移與重構(Migration)
(Transit Layer)
程與測試費用
必須解決舊版作業系統
(Legacy OS)的相容性與
地端機房
地端設施退役(Decommissioned)
資安防護問題
(On-Premises)
A) Notebook LM

## Slide 7
財務透視：五年 TCO 成本結構解構
純雲端架構藉由完全消除「資本支出(Cap Ex)」
「地端人力」，實現了總體成本的最優化。
Cap Ex硬體/移费用
軟體訂閱
人力維護
维修/電力
雲端費用
1000
雲端費用(40萬)
維修/力
維修/電力
遷移費用(112萬)
人力維護
210萬)
軟體訂閱(106萬)
軟體訂閱(106萬)
雲端費用
Ca EEx硬體
Cap Ex硬
00萬)
混合囊 PBS+S3
纯雲端 AWS
(NT$978萬)
N 825万)
A) Notebook LM

## Slide 8
關鍵變數與上雲阻力：Legacy OS的挑戰
營運面衝擊分析
無法直接 Lift&Shift
AWS 等現代公有雲無法直接原生支援過時系統(如
Win2000
28 [40 VMs
高昂的授權與安全成本
Win2003/2008若上雲，必須採購昂貴的 Extended
目前運行已終止支援的舊版系統
Security Update (ESU)，否則面極大資風險。
–Wind000, P, NT
戰略結論
Windows Server 2003, 2008 R2
雖然「純雲端」在數學上最便宜，但在營運面上，
未經應程式化(eplatform/Re
E - RHEL 4/6
architect)，將是一場災難。
A) Notebook LM

## Slide 9
綜合決策矩陣：跨維度戰略評估
纯地端 PVE
混合雲 PBS+S3
純雲端 AWS
(NT$825萬-最優)
(NT$978萬)
成本效益(5年 TCO)
！(NT$1,018萬)
×(單點風險)
(雲端高可用性)
(異地備份，零勒索風險)
災備與資料韌性(DR)
(零硬體，釋放人力)
維運負擔與硬體折舊
×(需管機房，5年換機)
×(需管機房，5年換機)
遷移摩擦力(上雲阻力)
(PVE 直上，無 OS 阻力)
√(PVE 直上，無 OS 阻力)
(需先解决28台Legacy OS)
最佳表現|中等/需留意|顯著劣势
A) Notebook LM

## Slide 10
建議行動路徑：基於業務準備度的轉型決策
需要時間重構舊系統
(Legacy OS無法動態升級)
採用方案二（混合雲 PBS+S3)
立即以微小成本(NT$40萬)取得雲端災備保護，確
保舊系統在地端穩定運行，買下未來重構的時間。
企業目前的應用程式
現代化準備度為何？
採用方案三
（纯雲端 AWS）
獲取最佳長期財務回報(省16%)，微底消除第6
準備好升級或容器化
年的二次硬體採購成本，實現 IT 敏捷化。
舊版應用程式
絕對避免：排除 AWSOutposts 架構。其預估 NT$5，080萬的成本極度缺乏經濟效益，不適用於此規模的基礎架構轉型。
Notebook LM